Na osnovu člana 10 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 028/25 i 049/25), člana 38 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25, 98/25) i člana 53 stav 1 tačka 6 Statuta Opštine Tuzi („Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 24/19, 05/20, 51/22 i 55/22), Skupština opštine Tuzi, na sjednici održanoj 31.03.2026. godine, donosi

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA

OPŠTINE TUZI ZA 2026. GODINU

- UVODNE NAPOMENE

Zakon o uređenju prostora, u članu 10, propisano je da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora, koji obuhvata program izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i program uređenja građevinskog zemljišta.

Članom 10 Zakona o uređenju prostora propisano je da se Program uređenja prostora utvrđuju:

-dinamika uređenja prostora,

-mjere od značaja za izradu planskih dokumenata,

-izvori finansiranja

-rokovi i operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta i

-kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora

Program je usklađen sa budžetom opštine Tuzi za 2026. godinu, kao i planskom i projektnom dokumentacijom, kojom je regulisana ova oblast u pogledu planiranja, uređenja zemljišta, izgradnje objekata i slično.

- UREĐENJE PROSTORA

Uređivanjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, kao i sprovođenje planskih dokumenata, odnosno praćenje njihovog ostvarivanja.

Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje. Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata, naročito: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; i rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, kao i preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena radovima na pripremi zemljišta.

Ovaj Program je sačinjen na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tuzi za prethodnu godinu.

Vezano za izradu prostorno planske dokumentacije potrebno je napomenuti da je novim Zakonom data mogućnost lokalnim samoupravama nadležnost formiranje privrednog društva odnosno Agencije za izradu planske dokumentacije.

Dinamika uređenja prostora, što se tiče planske dokumentacije opštine Tuzi, će zavisiti od formiranja privrednog društva za izradu planske dokumentacije, uspostavljanja katastra nepokretnosti u KO Tuzi, razgraničenja sa Glavnim gradom i drugih faktora.

Napominjemo da će se nastaviti sa aktivnostima na izradi i donošenju projektnih dokumenata i izvođenju radova čija je izrada u toku.

Takođe napominjemo da izvršni organ lokalne samouprave može ukoliko se ocijeni da je potrebno, u okviru ovog Programa, izvršiti njegove izmjene i dopune ili izmijeniti navedene prioritete uz obavještavanje Skupštine Opštine Tuzi.

Izvori finansiranja, odnosno finansijska sredstva potrebna za realizaciju Programa uređenja prostora opštine Tuzi za 2026. godinu obezbijediće se iz Budžeta opštine Tuzi, donacija, sredstava javnih preduzeća, resornih ministarstava, odnosno Vlade Crne Gore, sredstava zainteresovanih korisnika prostora, sredstava ostvarenih od naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i drugih izvora.

- KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uređivanje građevinskog zemljišta obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave.

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to: pristupnih puteva i ulica u naselju, javne rasvjete, objekata i uređaja za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama, do priključka na parcelu, uključujući i priključak; nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih prolaza, trotoara, biciklističkih staza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; javnih zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila na javnim površinama, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza; objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada; javnih skloništa; skloništa za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja; javnih toaleta; drugih komunalnih objekata i instalacija utvrđenih zakonom, a obuhvataju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje; i priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije ili prirodnih nepogoda. Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor

- IZVORI FINANSIRANJA

Izvori finansiranja, odnosno finansijska sredstva potrebna za realizaciju Programa uređenja prostora opštine Tuzi za 2026. godinu sa Programom urbane sanacije obezbijediće se iz:

-budžeta Opštine Tuzi,

-budžeta države, odnosno Vlade Crne Gore,

-sredstava javnih preduzeća

-sredstava zainteresovanih korisnika prostora,

-sredstava ostvarenih od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

-sredstava ostvarenih od naknade za urbanu sanaciju,

-donacija i drugih izvora.

- PLANIRANE INVESTICIJE

U nastavku navodimo planirane investicije i aktivnosti za 2026. godinu.

- Izrada tehničke dokumentacije

-Izrada GP puta od deponije do Dinoše u dužini od cca 2750m...................................................10.960,00€

-Revizija GP puta od deponije do Dinoše u dužini od cca 2750m..................................................1.600,00€

-Izrada GP saobraćajnice Karabuško Polje - Dušići u dužini od cca 4800m.................................19.200,00€

-Revizija GP saobraćajnice Karabuško Polje - Dušići u dužini od cca 4800m................................2.960,00€

-Izrada GP puta Vuksanlekići-Pothum u dužini od cca 2720m.....................................................10.800,00€

-Revizija GP puta Vuksanlekići-Pothum u dužini od cca 2720m....................................................1.680,00€

-Izrada GP puta Vuksanlekići-Sukuruć u dužini od cca 3250m....................................................13.760,00€

-Revizija GP puta Vuksanlekići-Sukuruć u dužini od cca 3250m...................................................2.000,00€

-Izrada GP puta Sukuruć-Koderbudan-Pothum u dužini od cca 2750m........................................10.960,00€

-Revizija GP puta Sukuruć-Koderbudan-Pothum u dužini od cca 2750m.....................................1.600,00€

-Izrada GP puta Dušići-Vranj u dužini od cca 2500m..................................................................10.000,00€

-Revizija GP puta Dušići-Vranj u dužini od cca 2500m.................................................................1.600,00€

-Izrada GP puta Vranj-Sukuruć u dužini od cca 1950m..................................................................7.760,00€

-Revizija GP puta Vranj-Sukuruć u dužini od cca 1950m...............................................................1.200,00€

..

- Troškovi pripreme izrade tehničke dokumentacije

-Troškovi izrade elaborata eksproprijacije, parcelacije..................................................................10.000,00€

-Troškovi izrade geomehaničkih, hidrogeoloških elaborata i ostalih podloga neophodnih za projektovanje.......................................................................................................................................5.000,00€

- Tehnička dokumentacija ugovorena iz 2025.godine - u toku

-Izrada GP saobraćajnice kod novoizgrađenih privrednih zgrada kod gimnazije u dužini od cca 930m...............................................................................................................................................4.000,00€

-Revizija GP saobraćajnice kod novoizgrađenih privrednih zgrada kod gimnazije u dužini od cca 930................................................................................................................................................................800,00€

-Izrada GP saobraćajnice Dinoša-Milješ-Tuzi u dužini od cca 5000m..........................................49.050,00€

-Revizija GP saobraćajnice Dinoša-Milješ-Tuzi u dužini od cca 5000m.........................................2.662,00€

-Izrada GP balon hale kod škole u Dinoši...................................................................................18.392,00€

-Revizija GP balon hale kod škole u Dinoši.................................................................................3.200,00€

-Izrada Programa privremenih objekata opštine Tuzi....................................................................9.600,00€

UKUPNO:198.784,00€

KAPITALNI IZDACI

- Izdaci za građevinske objekte

## -Adaptacija omladinskog centra u Tuzima...................................................................................74.000,00€

## -Izgradnja sportskog centra "Sukuruć"...................................5.000.000,00€ (za 2026.godinu 700.000,00€)

## -Izgradnja balon hale kod škole u Dinoši....................................900.000,00€(za 2026.godinu 180.000,00€)

-Izgradnja objekata za potrebe MZ Dinoša, MZ Dušići-Ljekaj i MZ Milješ................................................

....................................................................................................150.000,00€ (za 2026.godinu 75.000,00€)

-Izgradnja mosta u Dinoši ..........................................................900.676,25€ (za 2026.godinu 50.000,00€)

## Izdaci za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području opštine Tuzi

## -Adaptacija i asfaltiranje lokalnih saobraćajnica prema zahtjevima mjesnih  zajednica na teritoriju opštine Tuzi ........................................................................................1.500.000,00€ (za 2026.godinu 500.000,00€)

- Izdaci za otkup zemljišta

-Eksproprijacija zemljišta za izgradnju bulevara Tuzi-Podgorica.............................................650.000,00€

-Otkup zemljišta za potrebe izgradnje stadiona u MZ Vranj.......................................................50.000,00€

-Otkup građevinskog zemljišta za fudbalski kamp u Rogamima....................................................................... .......................................................................................................1.250.000,00€(za 2026.godinu 50.000,00€)

UKUPNO:2.329.000,00€

- Izdaci za glavne gradske ulice i uređenje (izgradnja i rekonstrukcija prema projektnoj dokumentaciji)

-Rekonstrukcija raskrsnice Božaj – Golubovci u Tuzima u zahvatu PUP-a  Podgorica.................. ..........................................................................................................500,000.00€ (za 2026.godinu 2.000,00€)

-Rekonstrukcija puta Tuzi-Mataguži.......................................5.360,000.00€ (za 2026.godinu 2.000,00€)

-Rekonstrukcija lokalnog puta Dušići–Vuksanljekaj………............................................….....2.341.719,8€

-Rekonstrukcija puta od gimnazije do lokalnog puta Dusići - Vuksanljekaj............................2.959.790,38€

-Rekonstrukcija puta od poljoprivredne apoteke do skretanja za Sukuruć......................................... .............................................................................................. 3,495,284.89 € (za 2026.godinu 110.000,00€)

-Rekonstrukcija dijela puta Tuzi - Podgorica od Ržaničkog mosta do skretanja za Šipčanik ........................................................................................................7.551.269,2€ (za 2026.godinu 105.000,00€)

-Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi........................................            ...............................................................................................8.843.523,18€ (za 2026.godinu 110.000,00€)

-Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom Pješačke staze ..................................................................................................5.700,000.00€ (za 2026.godinu 2.000,00€)

-Troškovi nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata...................................................10.000,00€

UKUPNO: 5.642.510,18€

- Izdaci za građevinske objekte

-Rekonstrukcija Ržaničkog mosta na rijeci Cijevni, na trasi magistralnog puta Podgorica – Tuzi.........................................................................................2.563.985,06€ (za 2026.godinu 500.000,00€)

-Rekonstrukcija pijace u Tuzima.............................................9.500.000,00€ (za 2026.godinu 2.000,00€)

-Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog  objekta u Tuzima...................................................................

.............................................................................................4.500.000,00€(za 2026.godinu 2.000,00€)

UKUPNO: 504.000,00€

Sredstva za naprijed navedene projekte iz tačke 4 i 5 će se obezbijediti preko državnog budžeta.

Napomena: Određeni projekti su višegodišnji tako da njihova realizacija zavisi od dinamike izvođenja radova na tim projektima.

- Izdaci za hidrotehničku infrastrukturu

-Završetak radova na vodovodnoj mreži u Krševo.......................................................................150.000,00€

-Izgradnja vodovodne mreže u Traboin......................................................................................490.000,00€

UKUPNO:640.000,00€

- Izdaci za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

-Opremanje lokacija u zahvatu LSL "Tuzi - zona 19" ; DUP "Karabuško Polje" ; LSL "Pijaca"; DUP "Šipčanička Gora 1"; PUP glavni grad Podgorica......................................................................800,000,00 €

UKUPNO: 800.000,00€

- Investiciono održavanje

Ova sredstva su planirana za redovno i investiciono održavanje lokalnih puteva; održavanje, uređivanje i zaštitu zelenih i javnih površina; izvođenje radova na javnim površinama; izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete; održavanje javne rasvjete; postavljanje javne rasvjete; održavanje parkova; rekonstrukcija sportskih poligona; aktivnosti na putnoj mreži sa ciljem da se očuva i poboljša stanje puteva; postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije; nabavku i ugradnju komunalnog mobilijara; nabavku i postavljanje ležećih policajaca i druge slične radove i aktivnosti u svim MZ na području opštine Tuzi, radovi na uređenju objekata zgrade opštine i kancelarija, usluge čišćenja snijega, postavljanje zaštitne ograde i parka koji je u jednom dijelu finansiran od Eko- Fonda, uređenje lokacije oko Bunara u Milješu (sportski poligon i dječije igralište).....................................................................................................................................273.798,57 €

UKUPNO: 273.798,57€

- Transferi za projekte (IPA, LEC, ADRIA, PAST4 Future)

-Projekat „Toward Zero waste“ – planirana je nabavka opreme...............................................179.500,00 €

-ProlightMed – nabavka opreme................................................................................................300.000,00 €

UKUPNO: 479.500,00 €

SVE UKUPNO(1+2+3+1+2+3+4+5+6+7+8+9):10.867.595,57€

- PROGRAM URBANE SANACIJE

Pobrojane stavke iz Programa uređenja prostora odnose se i na Program urbane sanacije iz člana 30 Zakona o legalizaciji bespravnih objekata ("Službeni list CG", br. 91/25) jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva ostvarena od naknade za urbanu sanaciju i naknade za korišćenje prostora koristi za namjene planirane programom urbane sanacije i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva iz stava 1 ovog člana jedinica lokalne samouprave je dužna da usmjerava na opremanje i sanaciju prostora na kojima se nalaze bespravni objekti za koje je donijeto rješenje o legalizaciji, odnosno za koje su sredstva isplaćena.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, jedinica lokalne samouprave može sredstva iz stava 1 ovog dlana preusmjeriti na opremanje i sanaciju drugih prostora ako je programom urbane sanacije utvrđeno da je prostor na kome je izgrađen bespravni objekat opremljen i saniran.

- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi “.

Broj: 02-016/26- 2495/1

Tuzi, 31.03.2026. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI

PREDSJEDNIK,

Fadil Kajoshaj